|  |
| --- |
| МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

# 17.09.2020 г. № 115

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление № 95 от 12.08.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Вавиловского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 г.» |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», и в связи с корректировкой объемов работ и бюджета поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Вавиловского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 г.:

1.1 пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции**:**

« 5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

***ПЕРЕЧЕНЬ***

***программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Вавиловского сельского поселения на 2016 – 2025 годы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования д.Вавиловка участок автомобильной дороги переулок № 2 с № 11 по улице Пролетарская до № 16 по ул.Новая 100 метров | 2016 г. | 95,0 | администрация сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования д.Вавиловка участок автомобильной дороги от № 11 по улице Пролетарская до № 28 по по ул Пролетарская 180 метров | 2016 г. | 171,0 | администрация сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования д.Вавиловка участок автомобильной дороги от переулка № 1 до № 3 по улице Береговая 80 метров | 2016 г. | 76,0 | администрация  сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования д.Вавиловка участок автомобильной дороги от переулка № 1 до № 3 по улице Береговая 406 метров | 2016 г. | 70,7 | администрация сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования д.Вавиловка участок автомобильной дороги ул.Садовая с № 1 по № 13 180 п.м. | 2016 г | 313,3 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка участок автомобильной дороги, от №17по улице Новая до №23 по улице Новая протяжённостью 180п.м | 2017 г. | 171,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка Участок автомобильной дороги, от № 22 по улице Садовая до № 26 по улице Садовая протяжённостью 110п.м | 2017 г. | 116,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка Участок автомобильной дороги ул.Садовая с № 26 до № 36 протяжённостью 480 п.м | 2017г. | 916,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка Участок автомобильной дороги по ул.Таежная от дома № 11 до дома № 31 протяженностью 478 п.м | 2018 г. | 570,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка Участок автомобильной дороги переулок № 2 между ул.Садовая и ул.Таежная, протяжённостью 145 п.м | 2018г. | 172,9 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка Участок автомобильной дороги переулок № 3 между ул.Садовая и ул.Таежная, протяжённостью 145 п.м | 2018 | 172,9 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка переулок № 1 от ул. Центральная до ул.Лесная протяженность 700 п.м. | 2019 | 1113,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка переулок № 2 от ул.Пролетарская до ул.Новая, протяженностью 150 п.м. | 2019 | 179,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка ул. Таежная от дома № 2 до дома № 12 протяженностью 190 п.м. | 2020 | 243,4 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка переулок № 1 от ул.Садовая до ул. Таежная протяженностью 145 п.м. | 2020 | 185,8 | администрация сельского поселения |
|  | д.Сухое ул. Центральная от дома № 12 до дома № 24, протяженностью 350 п.м. | 2020 | 448,4 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка переулок № 4 от ул. Садовая до ул.Таежная протяженностью 145 п.м. | 2021 | 218,8,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка ул.Новая с № 1 по № 23 протяженностью 560 п.м. | 2021 | 845,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка переулок № 3 от ул. Садовая до ул.Центральная протяженностью 145 п.м. | 2022 | 219,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка ул.Пролетарская от переулка № 1 до дома № 28 протяженностью 450 п.м. | 2022 | 837,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Вавиловка переулок № 1 от ул.Центральная до ул.Новая протяженностью 400 п.м. | 2023 | 744,0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Сухое ул.Садовая протяжённостью 600 п.м | 2024 | 1116.0 | администрация сельского поселения |
|  | д.Сухое ул.Таежная протяженностью 400 п.м. | 2025 | 744,0 | администрация сельского поселения |

**1.2 раздел 6 изложить в следующей редакции:**

1. **«Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

Мероприятия по проектированию, строительству и ремонт дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| ремонт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Пролетарская, Новая, Береговая, Садовая ,переулок № 1, № 2 | IV | 946 | 726,0 | 726,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Садовая | IV | 590 | 1203,0 |  | 1203,0 |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Таежная, переулок № 2, № 3. | IV | 768 | 915,8 |  |  | 915,8 |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка переулок № 1 и № 2 | IV | 850 | 1292,0 |  |  |  | 1292,0 |  |
| 5 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул.Таежная, переулок № 1, д.Сухое ул.Центральная | IV | 685 | 877,6 |  |  |  |  | 877,6 |
| 6 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Переулок № 4, ул.Новая от дома № 1 до дома № 23 | IV | 705 | 1063,8 |  |  |  |  |  | 4723,8 |
| 7 | Ремонт автодороги | д. Вавиловка переулок № 3 | IV | 145 | 219,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул.Пролетарская от переулка № 1 до дома № 28 | IV | 450 | 837,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка переулок № 1 от ул.Центральная до ул.Новая | IV | 400 | 744,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги | д.Сухое ул.Садовая | IV | 600 | 1116,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт автодороги | д.Сухое ул.Таежная | IV | 400 | 744,0 |  |  |  |  |  |

**1.3 раздел 7 изложить в следующей редакции:**

**«7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий  /тыс.руб./ | | | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | | Выполнение целевых показателей |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021-2025 | |
| Ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Пролетарская, Новая, Береговая, Садовая ,переулок № 1, № 2 | IV | 946 | 726,0 | |  | |  |  | |  | |  | | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. | |
| 2 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Садовая | IV | 590 |  | | 1203,0 | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте | |
| 3 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Таежная, переулок № 2 и № 3 | IV | 768 |  | |  | | 915,8 |  | |  | | администрация сельского поселения | | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием | |
| 4 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка переулок № 1,2 | IV | 850 | 1292,0 | |  | |  | 1292,0 | |  | | администрация сельского поселения | | Повышение безопасности дорожного движения | |
| 5 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул.Таежная, переулок № 1 | IV | 685 |  | |  | |  |  | | 877,6 | |  | | администрация сельского поселения | | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием | |
| 6 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка ул. Новая, переулок № 4 | IV | 705 |  | |  | |  |  | |  | | 4723,8 | | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качествеными услугами тран.  ифраст. | |
| 7 | Ремонт автодороги | д. Вавиловка переулок № 3, ул. Пролетарская от пер.№ 1 до дома № 28 | IV | 595 |  | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте | |
| 8 | Ремонт автодороги | д.Вавиловка, переулок № 1 от ул.Центральная до ул.Новая | IV | 400 |  | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качествеными услугами тран.  ифраст. | |
| 9 | Ремонт автодороги | д.Сухое ул.Садовая | IV | 600 |  | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием | |
| 10 | Ремонт автодороги | д.Сухое ул.Таежная | IV | 400 |  | |  | |  |  | |  | |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации Вавиловского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского сельского поселения П.А.Иванов